# UMOWA

Nr  ……………………………

zawarta w Solcu-Zdroju dnia ………………. pomiędzy Gminą Solec - Zdrój, z siedzibą - ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, NIP.........................  reprezentowaną przez:

mgr inż. Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec – Zdrój, – zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………….……. adres……………....... NIP................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Pzp), w trybie przetargu nieograniczonego.

Wyrażenia i skróty używane w niniejszej umowie oznaczają:

1. Zamawiający – Gmina Solec – Zdrój.

2. Wykonawca – podmiot pełniący czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”, w ramach niniejszej umowy.

3. Umowa – umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

4. Roboty budowlane – roboty związane ze zrealizowaniem zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

5. Wykonawca robót budowlanych – podmiot realizujący roboty budowlane wybrany w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

2.Wykonawca zabezpieczy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach występujących w zadaniu.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych zwanego dalej w treści umowy Wykonawcą robót, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

(2

1. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski pełnić będą następujące osoby:

-  posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń:

a) …………… - Inspektor Nadzoru robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane nr ………………. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) ……………- Inspektor Nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane nr ………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) ………….. - Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane nr ……………. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych,

d) …………… - Inspektor Nadzoru robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane nr ………………. w specjalności drogowej,

e) ……………… - Inspektor Nadzoru robót ogrodniczych.

2. Inspektor Nadzoru robót w specjalności ………………………. zostaje wyznaczony na Koordynatora zespołu, kierującego pracami wszystkich Inspektorów Nadzoru biorących udział w pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

3. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający upoważnia następujące osoby: Błażej Fortuna i Katarzyna Garstka.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na cały czas trwania umowy.

(3

1. Ustala się następujące terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

- zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

2. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych – zarówno poszczególnych części, jak również całości zadania, Wykonawca będzie pełnił nadal powierzone mu obowiązki nadzoru inspektorskiego do ich zakończenia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

(4

1. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje trzy obszary:

1) 	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja  oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” obejmujące m.in.:

-	Budowę deptaka pieszego;

-	Przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej;

-	Budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami;

-	Budowę elementów małej architektury w tym fontanny z przyłączami;

-	Budowę przyłącza do zasilania placu wielofunkcyjnego;

-	Budowę i przebudowę sieci niskiego napięcia;

-	Budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego;

-	Budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi.

-	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 0,55 km;

-	Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ~ 0,34 km jako kanał szczelinowy w ul. 1 Maja i Cichej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o długości łącznej ~ 1,06 km;

-         Nasadzenia nowej roślinności.

2) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” polegające na realizacji 3 następujących zadań:

a) Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

-  	budowę siłowni plenerowej,

-	budowę ścieżek pieszych,

-	budowę jezdni manewrowej z miejscami postojowymi,

-	budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu,

-	budowę systemu monitoringu miejskiego,

-	budowę elementów małej architektury,

-         przygotowanie gleby pod nasadzenia,

-         nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni,

b) Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

- 	budowę toalety wraz z przyłączami,

-	budowę obiektu tężni solankowej wraz z przyłączami,

-	budowę parkingu,

-	budowę elementów małej architektury,

-	budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia terenu,

-	przebudowę punktu sterowniczo-pomiarowego,

-	budowę systemu monitoringu miejskiego,

-	wykonanie przegłębieniu terenu celem stworzenia stawu,

-         przygotowanie gleby pod nasadzenia,

-         nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni,

c) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

-	budowę pomostu pływającego,

-	budowę ścieżek spacerowych,

-	przebudowę sieci oświetlenia.

3) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Solec-Zdrój” obejmujące m.in.:

- wykonanie szybu windowego,

- dostawę i montaż dźwigu osobowego,

- demontaż okien, przebudowa instalacji elektrycznej i c.o.,

- przebudowa istniejącego ciągu pieszego.

3. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawiera:

a/ dokumentacja projektowa,

b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

(5

1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych.

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia licząc od zgłoszenia takiej potrzeby przez telefon lub e-mail.

2. Do podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy należy m.in.:

2.1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

2.2. Pełna znajomość dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowę (Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian dotyczących rodzaju i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego).

2.3. Odpowiedzialność za koordynację realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” w zakresie robót. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową na roboty budowlane.

2.4. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania.

2.5. Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.

2.6. Protokolarne przekazywanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

2.7. Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu.

2.8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i Prawem Polskim oraz interesem Zamawiającego.

2.9. Analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych - informowanie Zamawiającego o problemach.

2.10. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu - egzekwowanie wypełniania czynności związanych z nadzorem autorskim.

2.11. Egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji.

2.12. Sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót.

2.13. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robot.

2.14. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.15. Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

Inspektor Nadzoru sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania.

2.16. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

2.17. Uzgadnianie z Zamawiającym w trakcie realizacji robót zmian zakresów rzeczowych mających wpływ na koszt inwestycji.

2.18. Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających – Inspektor Nadzoru potwierdza ich prawidłowość wykonania wpisem do dziennika budowy.

2.19. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji (Inspektor Nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad) - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania.

2.20. Zatwierdzanie obmiaru robót faktycznie wykonanych oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót częściowych.

2.21. Sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

2.22. Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania częściowego robót budowlanych, a także akceptowanie i zatwierdzanie faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzedniej kontroli, weryfikacji i analizie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

2.23. Dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac, niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

2.24. Opracowywanie wniosków na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane wraz z ich pełnym uzasadnieniem i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu oraz kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót dodatkowych i zamiennych.

Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.

2.25. Udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, a także inicjowanie i prowadzenie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność. Z ustaleń w trakcie spotkania zostanie sporządzony protokół ustaleń.

2.26. Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.

2.27. Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

2.28. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:

- Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.

- Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.

(6

Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:

1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę.

2. Przekazanie Wykonawcy umowy podpisanej z Wykonawcą robót budowlanych, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Udział w organizowanych odbiorach robót.

4. Udział w naradach na budowie w czasie realizacji inwestycji.

5. Udział w przeglądach technicznych obiektu i terenu.

(7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, nie ulegające zmianie, ustalone na podstawie złożonej oferty na kwotę – ………… złotych brutto (słownie: ………………...) w tym należny podatek VAT w wysokości ..………… zł.  złotych (słownie: ………..), z zastrzeżeniem punktu 4-5.

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne, bez względu na faktyczne terminy odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy robót przez Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, a także liczbę i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku zaniechania wykonania części zakresu robót budowlanych, na które zostanie sporządzony protokół konieczności, ze względu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Wartość usług wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje formularza cenowego Wykonawcy proporcjonalnie do wartości wyłączonych robót budowlanych. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

5. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy może okazać się wyższe lub niższe od podanego w ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ona wprowadzona ustawowo.

W takim przypadku nastąpi zaktualizowanie wynagrodzenia umownego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

(8

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie:

- fakturami częściowymi wystawionymi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- fakturą końcową wystawioną w terminie do 7 dni od daty akceptacji prze Zamawiającego faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych.

2. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane usługi będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie Zamawiającego faktur wystawionych przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołów częściowych odbioru czynności nadzoru inwestorskiego w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych robót. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona po ostatecznym, protokolarnym odbiorze robót i rozliczeniu robót na podstawie protokołu końcowego odbioru czynności nadzoru inwestorskiego.

3. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy nr ……………………….

4. Płatności faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpią w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej będzie protokół wykonania usługi nadzoru inwestorskiego podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

8. W fakturach Wykonawca musi powołać się na numer umowy nadany przez Zamawiającego.

9. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

(9

Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(10

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres usług, o wartościach:

……………………………………….. ……….……………………………..………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i jest on odpowiedzialny za ich działania i zaniechania jak za własne.

3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą – zarówno częściową, jak 
i końcową - za wykonane usługi Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:

a) dowód zapłaty Podwykonawcy,

b) oryginalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców realizujących usługi, że ich wymagane należności od Wykonawcy zostały uregulowane. Powyższe oświadczenie zawierać będzie min.: nr faktury, datę zapłaty, kwotę zapłaty, informacje o należytym wykonaniu zakresu robót.

c) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

4. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

5. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy określone w §7 ust. 1. niniejszej umowy o kwotę, którą Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcom, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647§ 5 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

8. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

9. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części usług.

§11

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, na swój koszt Wykonawca będzie uczestniczył niezbędnych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie.

§12

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w §7 ust.1,

- za każdy udowodniony przypadek nie wywiązywania się z obowiązków lub niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków, lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w przepisach prawa budowlanego, w wysokości 0,2 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w §7 ust.1.

3. Dwukrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych 
w przepisach prawa budowlanego jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy i zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w §7 ust.1.

4. Nie wywiązywanie się z obowiązków nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane powoduje, iż Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3 000,00 PLN za każde takie zdarzenie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych w pierwszej kolejności z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

§13

1.	 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie umownym wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy jak 10 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub bez wymaganej staranności i dbałości o interes Zamawiającego;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu czynności;

- w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

2.	 W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanej części umowy.

3.	 Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, niezależnie od innych postanowień umowy, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących przypadkach:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT odpowiednio dla zakresu wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT,

b) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę,

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek,

d)  wprowadzenia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek,

e) innych okoliczności przewidzianych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu lub niniejszej umowie.

3. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej takiej czynności.

§15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy do miejsca siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA