Tom II

FORMULARZ UMOWY

UMOWA nr RIG.III.7040-68/08

zawarta w dniu ………………, 2008r. pomiędzy Gminą Solec - Zdrój, z siedzibą - ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, reprezentowaną przez mgr inż. Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec – Zdrój – zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a …………………… ………………………………….., reprezentowaną przez ………………………………… …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”.

KRS –

NIP –

Kapitał zakładowy –

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Na podstawie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Remont drogi gminnej nr 1564012 Świniary – Zielonki od km 0+975 do km  1+975 dł. 1000m.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca nie może uchylić się od wykonania – bez odrębnego wynagrodzenia – nie wymienionych w ust. 2 prac budowlanych, o ile okażą się konieczne dla osiągnięcia przedmiotu zamówienia.

§ 2.

1. Integralną część umowy stanowią:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4) przedmiar robót,

5) oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r.

TERMINY REALIZACJI

§ 3

1. Strony ustalają następujący termin realizacji umowy – do dnia 25 listopada 2008r. Jest to termin, w którym Wykonawca musi zmieścić się z ostatecznym oddaniem bezusterkowego przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2. Termin rozpoczęcia robót - od dnia przekazania terenu robót, zgodnie z zapisami § 4.

3. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu robót,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4

1. W terminie do 2 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

Pana ………………… – stwierdzenie przygotowania zawodowego nr ewid. ……………….., z dnia ………………………….,

2.Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§ 6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie robót oraz utrudnienia 
w ruchu.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz budowę do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego na terenie budowy oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek wykonywanych robót.

2. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną 
i Polskimi Normami z materiałów własnych.

2. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi specyfikacji technicznej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz.2016  
z późniejszymi zmianami), i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) to jest:

- posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,

- być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

3. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

4. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

2. Wykonawca może wykonać roboty dodatkowe wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, co do konieczności wykonania tych robót i spełnieniu warunku § 15, pkt. 6.

3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie uzna za niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien zrealizować każdą zmianę.

4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §15 pkt. 5 i pkt. 6.

§ 12

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 13

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.2 Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

1.3 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

1.4 Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

1.5 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad i usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

2. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.

2.1. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót przed uzyskaniem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

2.2 W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

2.3 Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi.

WYNAGRODZENIE

§ 14

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w formie rozliczeniowo - obmiarowej, ustalonej na podstawie złożonej oferty na kwotę – ………………………… złotych brutto (słownie: …………….. …………………………..) w tym należny podatek VAT w wysokości 22 %, tj. …………..  złotych (słownie: ………………………………………………………………………………).

2.	W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą, określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

ZASADY ROZLICZEŃ

§ 15

1. Podstawą do rozliczenia finansowego pomiędzy stronami będzie faktura VAT wraz 
z protokołem odbioru wystawionym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

2. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy.

3. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartości elementów niewykonanych, niezależnie od przyczyny powstania różnic, przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym.

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 11 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, za wykonane roboty.

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 11 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 16

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w terminie do 30 dni od dnia zakończenia robót i ich odbioru.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury, przelewem na konto Wykonawcy – …………………………….., nr konta  ……………………………………………………...

3. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należności określonej w fakturze.

§ 17

1 .W przypadku zatrudnienia Podwykonawców za zgodą Zamawiającego wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć Zamawiającemu fakturę i oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót.

2. Ostateczne rozliczenie nastąpi po odbiorze dokonanym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

§ 18

1. Wynagrodzenie określone w §14, ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wykonania robót zamiennych lub zaniechania wykonania części zakresu robót, na które strony sporządzą protokół przed terminem ich wykonania, stanowiący podstawę określenia zmian wynagrodzenia i sporządzenia aneksu do umowy. Wartość robót zamiennych nie może przekroczyć ustalonego wynagrodzenia w §14, ust. 1 niniejszej umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 19

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ………….. złotych (słownie: ……………………………………………) stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 1 umowy.

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci ………………………………..

3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości wykonanych robót.

4. 70 % (……………………..) zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający pozostawi 30% (……………………) wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

RĘKOJMIA I ODSZKODOWANIE

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (załącznik nr 1) licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego, z wyłączeniem urządzeń i materiałów objętych gwarancją producenta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn przez niego zawinionych w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych usterkach, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów, ponosząc je w całości.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 21

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne 
z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.

2. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 22 ust. 2, pkt. b) nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym również 
z tytułu kar umownych po stronie Zamawiającego.

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy,

d) z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak jego użytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy,

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

f) jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień. Zamawiający popada w zwłokę w przystąpieniu do odbioru po upływie terminu określonego w § 13 ust.1 pkt 1.3.

4. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.

5. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 21 dni od wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 22

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazanie terenu budowy).

2. Zamawiającemu:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania.

c) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego, będą stanowić jego własność.

§ 23

1.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 24

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§ 25

Poza przypadkami określonymi w § 22, 23, 24 strony mogą odstąpić od umowy na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmiany Podwykonawcy.

4. Wykonawca w pełni odpowiada za wykonanie całości zamówienia, za jakość 
i terminowość robót wykonywanych przez Podwykonawców.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć Zamawiającemu fakturę i oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 27

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Nieważne z mocy ustawy są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby one od treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 28

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się, co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

4. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity. z 2006r. Dz.U. Nr164, poz. 1163 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego w kolejności jak zapisano.

§ 30

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                        W Y K O N A W C A

Kontrasygnata Skarbnika

....................................................

załącznik nr 1

do umowy nr ……………….., z dnia ……………………….

Karta Gwarancyjna

Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji sporządzona w dniu ……………………

A.    Zamawiający: Gmina Solec-Zdrój

B.    Wykonawca: firma

…………………………………………………………………………………………………

C.    Umowa: nr ………………………, zawarta w dniu …………………………….

D.   Przedmiot umowy:

Remont drogi gminnej nr 1564012 Świniary – Zielonki od km 0+975 do km  1+975 dł. 1000m.

E.    Charakterystyka przedmiotu, gwarancji umowy:

- prace budowlane,

F.      Data odbioru przedmiotu umowy: ……………….. rok.

G.    Ogólne warunki gwarancji jakości

G.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, umową, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami prawa w tym m. in. techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska.

G.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za :

- wady przedmiotu umowy, zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń..

- wady obiektu dotyczące niezgodności rozwiązań z ustalonymi dokumentacjami,

- niekompletność wykonanych prac,

- niezgodności wykonanych prac z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

G.3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia spisania końcowego protokołu odbioru .

G.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze .

G.5. Ustala się poniższe terminy usuwania wad - natychmiast. tj w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych usterkach, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

G.6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości.

G.7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

G.8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

G.9. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytlu rękojmi za wady /art .556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art. 657 kodeksu cywilnego/.

G.10. Niewykonanie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z niniejszej gwarancji w okresie gwarancji powoduje jego odpowiedzialność w art.  471 kodeksu cywilnego.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji                                                              Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy                                                       Przedstawiciel Zamawiającego