UMOWA Nr ......

zawarta w dniu ................................. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój  - reprezentowaną przez :

- Adam Pałys – Wójt Gminy

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

1.  Zofii Kopeć

zwanym dalej Zamawiającym, a

...............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, który odbył się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu

w dniu.................................

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe

o następującej treści:

Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Zborowie w zakresie określonym przedmiarem robót, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

l .Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: siedem dni po podpisaniu

umowy.

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ..........................2006 r.

3.Termin umowny zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach :

- niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy mających istotny wpływ na termin zakończenia robót

- zaistnienia przeszkód w wykonywaniu robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego

- Oferta przetargowa.

- Dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia.

§ 4

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

w formie  ryczałtu w kwocie: .................... zł  brutto, słownie:..........................................

w tym podatek VAT  ……………………………………………………………..

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.

§ 6

Wykonawca:

1. 	Roboty objęte umową wykona zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) , Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:  ..............................................................................................................................................

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p.z.)

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

.........................................................................................................................................................

Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p.z.) nadanego mu przez Wojewodę.

§ 8

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

    - Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o terminie robót zanikających, które Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 4 dni od daty zgłoszenia. Nie odebranie robót w tym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego

i kontynuowania dalszych robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach

Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

2. 	Odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót objętych umową.

3. 	Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie

kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę,

nastąpi w ciągu 7 dni  od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania

niezbędnych dokumentów.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót

i kompletności złożonych dokumentów.

§ 9

1. 	Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

2. 	Na wykonane roboty Wykonawca udziela  36 miesięcy pełnej gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego zgodnie ze złożoną ofertą.

3.    Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 10

1 . 	Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego.

5. 	Faktury płatne będą na konto Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 11

  - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a 	  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości

10% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód Strony

zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach

ogólnych.

§ 12

1.  Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót.

§ 13

1. W  terminie 7 dni,  od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu  kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa,

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane w KRS do zaciągania

zobowiązań.

2. Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą

faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:
a/  kserokopia faktury podwykonawcy,  potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę
b/  protokół odbioru robót;
c/ cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem

banku oraz  numeru konta bankowego podwykonawcy.

3. Zapłata faktury, o której mowa w punkcie  2, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy

§ 14

1. 	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastosowaniem art. 144 ustawy o Prawa zamówień publicznych.

2. 	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. 	Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. 	W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. l. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 16

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy,  na osoby trzecie za wyjątkiem podwykonawców oraz banków, które udzieliły kredytu wykonawcy robót realizującemu niniejszą umowę.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 			WYKONAWCA: